АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий»

**ЗАДАНИЕ**

**на выпускную квалификационную работу**

**ФИО студента** Ерохин Даниил Сергеевич

**Группа** ИСП-421ис

**Тема** Создание конфигурации 1С по учету заработной платы

**Срок сдачи готовой ВКР** 26.06.2025

**Список рекомендованной литературы, НПА, ГОСТ, интернет-источники и др.:**

Волик, М.В. Корпоративные информационные системы на базе 1С:Предприятие 8: учебное пособие / М.В. Волик. – Москва : Прометей, 2020 – 102 с.

Галиаскаров Э.Г. Анализ и проектирование систем с использованием UML: учебное пособие для вузов / Э.Г. Галиаскаров, А.С. Воробьев. – Москва: Издетельство Юрайт, 2023. – 125 с.

**Задания по разделам работы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование раздела работы** | **Срок выполнения** | |
| **начало** | **окончание** |
|  | Введение | 25.10.2024 | 26.10.2024 |
| **1** | ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ | 29.10.2024 | 11.11.2024 |
| **1.1** | Описание предметной области | 30.10.2024 | 04.11.2024 |
| **1.2** | Исследование бизнес-процессов | 06.11.2024 | 08.11.2024 |
| **1.3** | Сравнительный анализ систем аналагов | 16.11.2024 | 19.11.2024 |
| **1.4** | Экономическое обоснование | 21.11.2024 | 21.11.2024 |
| **2** | РАЗРАБОТКА КОНФИГУРАЦИИ | 21.11.2024 | 21.11.2024 |
| **2.1** | Инструментальные средства разработки | 21.11.2024 | 21.11.2024 |
| **2.2** | Организация хранения информации | 28.04.2025 | 02.05.2025 |
| **2.3** | Реализация основных программных модулей | 03.05.2025 | 16.05.2025 |
| **2.4** | Реализация дополнительных программных модулей | 17.05.2025 | 19.05.2025 |
| **2.5** | Тестирование продукта | 21.05.2025 | 22.05.2025 |
|  | Заключение | 23.05.2025 | 23.05.2025 |
|  | Список использованных источников | 23.05.2025 | 24.05.2025 |

**Руководитель ВКР** \_\_Ананьин Е.М.\_\_\_\_\_\_\_

**Задание принял к исполнению (обучающийся) *\_\_***Ерохин Д.С.***\_\_\_\_***

**Дата выдачи задания** 19 октября 2024